任丘一中

南校区教学楼宿舍楼拆建工程进展情况

任丘一中南校区教学楼宿舍楼拆建工程是我市2010年校舍安全工程重要项目，于2009年9月开始拆除，年底完成图纸设计、地质勘查、节能评估、工程预算、预算评审、项目立项和招投标工作。建设一栋教学楼，双面五层，建筑面积9448.5平方米，容纳40个教学班，供1200名学生学习，120名教师办公；两栋学生公寓建筑面积11338.6平方米。总建筑面积达20787.1平方米，计划投资2500万，2010年初动工，现主体已完成，目前正进行内外墙装饰和水暖电配套工程，计划2011年暑期投入使用。